# Rahmenplan ÖBB und Prioritätenreihung ASFINAG

# N I E D E R Ö S T E R R E I C H

Rahmenplan 2007 - 2012 ÖBB-Infrastruktur Bau AG

Eisenbahninfrastruktur

Wien – St. Pölten; Neubaustrecke

Baubeginn: 2002

beabsichtigte Inbetriebnahme: 2013

Gesamtkosten: € 1.510,6 Mio

Amstetten – Linz; 4-gleisiger Ausbau Westbahn; NÖ/OÖ

Baubeginn Umfahrung Enns: 2002

beabsichtigte Inbetriebnahme Umfahrung Enns: 30.04.2007

Gesamtkosten: € 152,6 Mio

Baubeginn Asten-Linz/Kleinmünchen: 2002

beabsichtigte Inbetriebnahme Asten Linz/Kleinmünchen: 2009

Gesamtkosten: € 296,3 Mio

Süssenbrunn – Laa a.d. Thaya; Ausbau S2

Baubeginn: 2003

beabsichtigte Inbetriebnahme: 2008

Gesamtkosten: € 137,1 Mio

Vertrag Bund – Land NÖ: Kostentragung 80:20

Flughafen Wien Schwechat; Bahnhofsumbau

Baubeginn: 2004

beabsichtigte Inbetriebnahme: 2009

Gesamtkosten: € 112,9 Mio

Wien Zentralverschiebebahnhof; Errichtung Ostschleife (im Zusammenhang mit Straßenprojekt S1)

Baubeginn: 2005

beabsichtigte Inbetriebnahme: 2008

Gesamtkosten: € 11,1 Mio

St. Pölten; Aufnahmsgebäude und Bahnhofsumbau

Baubeginn: 2006

beabsichtigte Inbetriebnahme: 2013

Gesamtkosten: € 208,1 Mio

Retz – Staatsgrenze bei Satov; Elektrifizierung

Baubeginn: 2006

beabsichtigte Inbetriebnahme: 2007

Gesamtkosten: € 3,4 Mio

Gloggnitz – Mürzzuschlag; Sanierung Bestandsstrecke

Baubeginn: 2006

beabsichtigte Inbetriebnahme: 2012

Gesamtkosten: € 112,7 Mio

Die Sanierung der Bestandsstrecke wurde insbesonders auf Grund der verzögerten Realisierung des Semmeringbasistunnels erforderlich.

Absdorf-Hippersdorf; Bahnhofsumbau inkl. Wiederrichtung Stetteldorfer Schleife

beabsichtigter Baubeginn: 2007

beabsichtigte Inbetriebnahme: 2010

Gesamtkosten : € 35,6 Mio

Hausleiten; Errichtung Betriebsausweiche

beabsichtigter Baubeginn: 2007

beabsichtigte Inbetriebnahme: 2009

Gesamtkosten: € 5,1 Mio

Ybbs a. d. Donau – Amstetten; 4-gleisiger Ausbau (Lückenschluss)

beabsichtigter Baubeginn: 2008

beabsichtigte Inbetriebnahme: 2013

Gesamtkosten: € 365,1 Mio

St. Pölten; Neubau Güterzugumfahrung (GZU)

Baubeginn 1. Stufe (Knoten Wagram und Knoten Rohr): vor 2000

Inbetriebnahme 1. Stufe: 2005

beabsichtigter Baubeginn 2. Stufe: 2012

beabsichtigte Inbetriebnahme 2. Stufe (GZU - Mitte): 2017

Gesamtkosten: € 873 Mio

Projekt ist UVP und eisenbahnrechtlich bewilligt.

Die Termine der folgenden Eisenbahnprojekte sind vorbehaltlich der behördlichen Bewilligungsverfahren zu betrachten, da es hier noch zu Verzögerungen beim Baubeginn (und damit auch bei der Inbetriebnahme) kommen kann (z.B.: Grundeinlöse, Anrainerbeschwerden, Beschwerden bei Höchstgerichten, usw.).

## Flughafen Wien Schwechat – Götzendorf; Neubaustrecke (NÖ)

beabsichtigter Baubeginn: 2011

beabsichtigte Inbetriebnahme: 2015

Gesamtkosten: € 145,2 Mio

Offen: UVP, eisenbahnrechtliche Bewilligung

Inzersdorf-Metzgerwerke – Wampersdorf; 2-gleisiger Ausbau Pottendorferlinie

beabsichtigter Baubeginn: 2011

beabsichtigte Inbetriebnahme: 2020

Gesamtkosten: € 493,9 Mio

Der Ausbaubereich Inzersdorf Metzgerwerke bis Hennersdorf ist eisenbahnrechtlich genehmigt. Beschwerde der Gemeinde Hennersdorf beim VwGH eingebracht; keine aufschiebende Wirkung beantragt.

Offen für Abschnitt bis Wampersdorf: UVP, eisenbahnrechtliche Bewilligung

## Stadlau – Marchegg; Ausbau Bestandsstrecke und Elektrifizierung (W/NÖ)

beabsichtigter Baubeginn: nach 2012

beabsichtigte Inbetriebnahme: offen

Planungskosten bis 2012: € 6,5 Mio

Baukosten: stehen noch nicht endgültig fest

Offen: UVP, eisenbahnrechtliche Bewilligung

Ein Baubeginn ist im Rahmenplan 2007-2012 in Abstimmung mit Gänserndorf –Staatsgrenze (Weiterführung) ab 2012 vorgesehen.

Gänserndorf – Marchegg-Staatsgrenze; Ausbau der Bestandsstrecke und Elektrifizierung

beabsichtigter Baubeginn: 2012

beabsichtigte Inbetriebnahme: 2016

Gesamtkosten: € 59,2 Mio

Zusammenhang mit Ausbau Stadlau – Marchegg

Gloggnitz – Mürzzuschlag/Langenwang; Neubaustrecke (Semmeringbasistunnel)

beabsichtigter Baubeginn: 2012

beabsichtigte Inbetriebnahme: 2020

Gesamtkosten: € 2111,4 Mio ( NÖ u.Stmk)

Offen: Planungen, Trassenauswahl, UVP, eisenbahnrechtliche Bewilligung

## Bauprogramm ASFINAG 2007

# In Bau

PPP Projekt

Teilstücke:

S 1 Süßenbrunn -Kn.Eibesbrunn

beabsichtigte Verkehrsfreigabe: Herbst 2009

S 2 Wiener Nordrand Schnellstraße - Umfahrung Süßenbrunn

beabsichtigte Verkehrsfreigabe: Herbst 2009

S 1 A 5 Kn.Eibesbrunn - A 22 Kn. Korneuburg

beabsichtigte Verkehrsfreigabe:  Anfang 2010

A 1 West Autobahn, 3-streifiger Ausbau Amstetten Ost und West inkl. Lärmschutz

Baubeginn 7.2.2005

beabsichtigte Verkehrsfreigabe vorauss. Oktober 2007

Gesamtkosten: ca 63,8 Mio EUR

A 4 Ost Autobahn, Ausbau Kn. Schwechat – Flughafen u. Erneuerung d. Lärmschutzwände

Baubeginn: 10.7.2006

beabsichtigte Verkehrsfreigabe:  Mai.2007

Gesamtkosten: ca. 25,0 Mio. EUR

A 6 Nordost Autobahn (Spange Kittsee) Knoten A 4 - Staatsgrenze (Projekt Bgld./NÖ)

Baubeginn: 26.11.2004

beabsichtigte Verkehrsfreigabe:  November 2007

Gesamtkosten: ca. EUR 154 Mio.

A 22 Donauufer Autobahn, 3-streifiger Ausbau Korneuburg West - Stockerau Ost

Baubeginn: 12.7.2005

beabsichtigte Verkehrsfreigabe:  August 2007

Gesamtkosten: ca. EUR 38 Mio.

S 5 Stockerauer Schnellstraße, Abschnitt Kollersdorf - Jettsdorf

Baubeginn: 19.9.2005

beabsichtigte Verkehrsfreigabe:  Juni 2007

Gesamtkosten: ca. EUR 27,5 Mio.

In Planung

Die Termine der folgenden Straßenprojekte sind vorbehaltlich der behördlichen Bewilligungsverfahren zu betrachten, da es hier noch zu Verzögerungen beim Baubeginn (und damit auch bei der Verkehrsfreigabe) kommen kann (z.B.: Grundeinlöse, Anrainerbeschwerden, Beschwerden bei Höchstgerichten, usw.).

Bis 2012

S 33 Donaubrücke Traismauer

Baubeginn: 2007

beabsichtigte Verkehrsfreigabe: 2010

Gesamtkosten: € 170 Mio

Status: Alle Behördenverfahren abgeschlossen. Grundeinlösen ebenfalls vor Abschluss. Bauausschreibung wird in den nächsten Wochen erfolgen.

A 5 Schrick – Staatsgrenze

beabsichtigter Baubeginn: 2010

beabsichtigte Verkehrsfreigabe: 2013

Gesamtkosten: € 250 Mio.

Status: UVP-Verfahren in Ablauf.

Die Ausbaumaßnahmen werden in Abhängigkeit von den Baumaßnahmen auf tschechischer Seite und in Abhängigkeit vom Verkehrsaufkommen dimensioniert. Dafür sind die notwendigen Genehmigungen und Behördenverfahren zu adaptieren bzw. durchzuführen. Grundeinlösen sind ebenfalls noch ausständig.

S 1 Schwechat - Süßenbrunn

beabsichtigter Baubeginn: 2011

beabsichtigte Verkehrsfreigabe: 2018

Gesamtkosten: € 1602 Mio

Status: § 14 – Verordnung in Vorbereitung; Planungen zum UVP-Verfahren in Durchführung UVP-Einreichung ca. Mitte 2008

S 34 Traisental Schnellstraße

beabsichtigter Baubeginn: 2010

beabsichtigte Verkehrsfreigabe: 2014

Gesamtkosten: € 223 Mio

Status: Derzeit erfolgt die Erstellung des Vorprojektes. 2008 kann die Einreichprojektierung erfolgen, sodass im Jahr 2009 das UVP-Verfahren abgewickelt werden kann. Bei zügiger Abwicklung des UVP-Verfahrens und daran anschließender Behördenverfahren sowie konfliktfreien Grundeinlösen können Ende 2010 erste bauliche bzw. bauvorbereitende Maßnahmen ausgeführt werden.

S 3 Weinviertler Schnellstraße, Hollabrunn Süd - Staatsgrenze

beabsichtigter Baubeginn: 2010

beabsichtigte Verkehrsfreigabe: 2020

Gesamtkosten: € 389 Mio

Status: Derzeit erfolgt die Erstellung des Vorprojektes. 2008 kann die Einreichprojektierung erfolgen, sodass im Jahr 2009 das UVP-Verfahren abgewickelt werden kann. Bei zügiger Abwicklung des UVP-Verfahrens und daran anschließender Behördenverfahren sowie konfliktfreien Grundeinlösen können Ende 2010 erste bauliche bzw. bauvorbereitende Maßnahmen ausgeführt werden. Der Ausbau erfolgt abschnittsweise. Erster Abschnitt Hollabrunn Süd – Guntersdorf: 2010 bis 2014.

Ab 2013

S 8 Marchfeld Schnellstraße

beabsichtigter Baubeginn: 2015

beabsichtigte Verkehrsfreigabe: 2018

Gesamtkosten: € 610 Mio

Status: Realisierung in Abhängigkeit vom Ausbau der S 1 (Nordostumfahrung Wien)

Derzeit erfolgt die Erstellung des Vorprojektes. Ab 2008 sind die Verfahren gem. BStG und UVP-Gesetz sowie die restlichen materienrechtlichen Verfahren durchzuführen.

wesentliche Anschlussstellen

A 2 Süd Autobahn, ASt. Industriezentrum Süd

Gesamtkosten: ca. 12 Mio, EUR davon ASFINAG: 7,4 Mio

beabsichtigter Baubeginn:  Oktober 2007

beabsichtigte Verkehrsfreigabe: März 2009

Status: Trassenfestlegungsbescheid gem. § 4 BStG wurde am 27.10.2006 erlassen.

Finanzierungsübereinkommen zwischen Land NÖ und ASFINAG abgeschlossen. Planung und Behördenverfahren durch Land NÖ, Bau durch ASFINAG

A 2 Süd Autobahn, ASt. Bad Vöslau

beabsichtigter Baubeginn: 2009

beabsichtigte Verkehrsfreigabe: vorauss. 2010

Gesamtkosten: ca. EUR 5,7 Mio

Status: Vorprojekt in Fertigstellung

A 2 Süd Autobahn, Umbau ASt. Wr. Neudorf

beabsichtigter Baubeginn: 2009

beabsichtigte Verkehrsfreigabe: vorauss. 2010

Gesamtkosten: ca. EUR 12 Mio.

Status: Vorprojekt durch Land NÖ erstellt.. Finanzierungsvereinbarung offen.

# PROJEKTE MIT BEGINN BIS 2012 - INVESTITIONEN

# Investitionen Schiene bis 2012: 5584,1 Mio €

# Investitionen Straße bis 2012: 2941,8  Mio €

# Gesamtinvestitionen : Straße u. Schiene bis 2012: 8525,9 Mio €